# 专家参考稿/内部复核·非报批终稿

本文件为验证草稿，供输入核对与修订使用。内容受当前输入快照、来源绑定和完整性状态约束。

## 阻断项与警告摘要

- 阻断项 [finance_reference_structure_incomplete]：财务附表不完整：有效 11/11 张

- 阻断项 [finance_tables_package_invalid]：FinanceTablesPackage 未同时满足同一 run、13 表和 XLSX Resource 要求

- 警告 [owner_missing]：建设单位工商信息缺失，正文以占位表述，发布前须补充

# 第一章 总论

## 1.1 项目概况

项目名称：崇阳县青山湖生态文旅综合体建设项目 建设地点：湖北省咸宁市崇阳县 建设性质：新建 行业类别：文化旅游

### 1.1.1 建设内容与规模

项目总投资 32,000 万元，建设期 2 年，运营期 20 年，计算期 22 年。设计年接待游客 120 万人次。主要建设内容按附表1（固定资产投资估算表）分项如下：

| 序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 估算指标（元） | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 游客服务中心 | m² | 6,000 | 4,800 | 2,880.00 | 9.00% |
| 1.2 | 生态景观与绿化工程 | m² | 165,000 | 320 | 5,280.00 | 16.50% |
| 1.3 | 儿童游乐区场地与设施基础 | m² | 15,000 | 2,600 | 3,900.00 | 12.19% |
| 1.4 | 环湖步道与栈道 | m | 8,500 | 1,800 | 1,530.00 | 4.78% |
| 1.5 | 民宿与康养住宿楼 | m² | 9,000 | 5,200 | 4,680.00 | 14.62% |
| 1.6 | 道路与停车场 | m² | 45,000 | 420 | 1,890.00 | 5.91% |
| 1.7 | 给排水与电气管网 | 项 | 1 | 11,950,000 | 1,195.00 | 3.73% |
| 1.8 | 大型游乐设备 | 套 | 6 | 4,800,000 | 2,880.00 | 9.00% |
| 1.9 | 智慧景区系统 | 套 | 1 | 6,200,000 | 620.00 | 1.94% |
| 1.10 | 运营设备与家具 | 批 | 1 | 8,500,000 | 850.00 | 2.66% |
| 1.11 | 设备安装工程 | 项 | 1 | 5,220,000 | 522.00 | 1.63% |
|  | 工程费用合计 |  |  |  | 26,227.00 | 81.96% |

## 1.2 投资估算与资金筹措

### 1.2.1 投资估算

| 构成 | 金额（万元） | 占总投资 |
| --- | --- | --- |
| 工程费用 | 26,227.00 | 81.96% |
| 工程建设其他费用 | 3,583.80 | 11.20% |
| 预备费（费率 5.17%） | 1,541.20 | 4.82% |
| 建设投资小计 | 31,352.00 | 97.98% |
| 建设期利息 | 648.00 | 2.02% |
| 流动资金 | 0.00 | 0.00% |
| 项目总投资 | 32,000.00 | 100.00% |

工程建设其他费用含土地使用费 2,100.00 万元（500 亩）、勘察设计费 655.68 万元、项目管理费 393.40 万元、工程监理费 314.72 万元、可研与咨询费 120.00 万元。

### 1.2.2 资金筹措

| 资金来源 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 项目资本金（自筹） | 17,600.00 | 55.00% |
| 银行贷款 | 14,400.00 | 45.00% |
| 合计 | 32,000.00 | 100.00% |

银行贷款年利率 4.50%，借款期限 12 年，等额本金还款，无宽限期。建设期利息 648.00 万元按分年提款、当年提款半年计息估算，并计入固定资产原值。

## 1.3 主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 32,000.00 |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 31,352.00 |
| 3 | 建设期利息 | 万元 | 648.00 |
| 4 | 项目资本金 | 万元 | 17,600.00 |
| 5 | 银行贷款 | 万元 | 14,400.00 |
| 6 | 建设期 / 运营期 / 计算期 | 年 | 2 / 20 / 22 |
| 7 | 设计年接待游客（达产年） | 万人次 | 120 |
| 8 | 达产年营业收入（不含税） | 万元 | 10,170.00 |
| 9 | 达产年总成本费用 | 万元 | 5,416.00 |
| 10 | 达产年净利润 | 万元 | 3,548.38 |
| 11 | 项目财务内部收益率（所得税后） | % | 11.58 |
| 12 | 财务净现值（Ic=8%，所得税后） | 万元 | 10,557.22 |
| 13 | 资本金财务内部收益率 | % | 14.39 |
| 14 | 静态投资回收期（含建设期） | 年 | 8.61 |
| 15 | 动态投资回收期（含建设期） | 年 | 13.64 |
| 16 | 盈亏平衡点（产能利用率） | % | 25.47 |

上表财务指标均取自本报告财务模型运行结果（run_853b80482be1），与附表1至附表10（十三表）同源，不得另行手工填写。

## 1.4 收入与成本口径

营业收入按客流法测算：达产年接待 120 万人次，门票 60 元/人次，二次消费 45 元/人次且参与率 55%，人均综合消费 84.75 元，达产年营业收入 10,170.00 万元（不含税）。投产期按 50%、70%、85%、100% 四年爬坡达产。

营业收入按不含税口径参与利润与现金流测算，增值税税率 6%，为价外税不进利润表；营业税金及附加按实际应纳增值税与消费税之和的 12% 计取，达产年为 22.82 万元。年经营成本 4,200.00 万元；固定资产按 25 年、残值率 5% 计提折旧，年折旧 1,216.00 万元；企业所得税税率 25%。

## 1.5 主要结论

### 1.5.1 财务可行性

项目财务内部收益率 11.58%，高于本次测算采用的行业财务基准收益率 8.0%（《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，发改投资〔2006〕1325号）；财务净现值（Ic=8%）为 10,557.22 万元，大于零；动态投资回收期 13.64 年，短于 22 年计算期；盈亏平衡点产能利用率 25.47%，安全裕度较大。偿债能力方面，运营期各年利息备付率均大于 1（首三年分别为 2.71、4.96、7.11），偿债备付率均大于 1（首三年分别为 1.46、1.99、2.43），不存在偿债缺口年。

按上述指标判断，项目在本报告所采用的假设条件下财务上可行。需要说明的是，依据发改投资〔2013〕586号及1325号第九条，企业投资项目的行业基准收益率仅作参考，是否达标最终应以投资者自定的最低可接受收益率为准。

### 1.5.2 政策依据

项目符合《湖北省旅游业发展”十四五”规划》（鄂政办发〔2021〕70号，效力状态：有效）的区域布局要求。该规划在”三区联动”中将咸宁列入东部人文休闲旅游区，明确以”温泉康养旅居、乡村观光休闲”为特色，并在”与康养融合发展”一节点名支持咸宁”发展康养温泉，建设一批温泉特色康养旅游区”。《咸宁市旅游业”十三五”发展规划》将崇阳县全境规划为”崇阳·山水生态康养旅游度假区”，重点项目清单含青山湿地公园，与本项目选址方向一致。

### 1.5.3 必须披露的限制

本报告为估算级（estimate_preview）成果，按 AACE Class 4/5 口径，公认精度约 ±20%~50%，非审计级精度。以下限制必须随报告一并披露，不得省略：

- 证据资格受限：所引两份公开规划均以 unverified_external_text 形式固化，缺可验证提取回执，不具备正式证据资格。

- 客流与客单价为假设：年接待 120 万人次由省域”十四五”目标 8 亿人次乘以县级份额 0.15% 推得，份额系数为调用方假设；门票 60 元与二次消费 45 元、参与率 55% 亦无公开定价依据。上述参数须经实地调研与专项市场研究后方可用于正式交付。

- 县级时间序列缺失：未获取崇阳县历年接待游客人次与旅游综合收入，市场规模无法自下而上复核。

- 项目参数缺失：用地面积仅按 500 亩估算土地费用，容积率、绿地率、停车配比等规划指标及用地规划许可均未取得；门票定价需经价格主管部门核准。

- 口径不可跨期合并：咸宁市依据为”十三五”口径（2017.3 发布），省级依据为”十四五”口径（2021.12），两者时点不同，不得直接并列推算。

- 流动资金为汇总反解：附表3 流动资金当前为汇总级反解分项（ratio_backsolve），非周转天数业务明细，不得标注为分项详细估算法完成。

### 1.5.4 建议

- 补充崇阳县级客流与旅游收入时间序列，重做自下而上市场测算，替换当前份额假设。

- 开展门票与二次消费定价的专项调查，取得同类项目可比价格证据。

- 落实用地性质与用地预审，取得规划条件与用地指标。

- 按生态保护红线与永久基本农田管控边界完成环境影响评价，落实污水处理与水土保持措施。

- 与金融机构就 14,400 万元贷款的条件、担保方式与还款计划进行对接，并复核 4.50% 利率假设。

- 在上述依据补齐后，将本报告由 estimate_preview 升级为正式交付版本，并履行职责分离签审。